**Tiêu chuẩn và cơ sở nghiệm thu:**

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên bán hoàn thành và bàn giao cho Bên mua các tài liệu sau:

* Kế hoạch chi tiết được hai bên phê duyệt;

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên bán hoàn thành và bàn giao cho bên mua các sản phẩm:

* Tài liệu khảo sát hệ thống CSDL cần chuyển đổi
* Tài liệu thiết kế công cụ chuyển đổi và kiểm soát dữ liệu
* Công cụ chuyển đổi dữ liệu

- Trong vòng 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên bán hoàn thành và bàn giao cho bên mua các sản phẩm:

* Tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi dữ liệu
* Quy trình triển khai thí điểm
* Biên bản xác nhận triển khai thí điểm
* Quy trình triển khai chính thức
* Biên bản xác nhận triển khai chính thức tại Các cục Hải quan
* Biên bản xác nhận hoàn thành chuẩn bị thông tin danh mục dùng chung (CSF)

- Trong vòng 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên bán hoàn thành và bàn giao cho bên mua các tài liệu:

* Biên bản xác nhận hỗ trợ triển khai giai đoạn running test hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng tập trung ngành Hải quan
* Biên bản nghiệm thu bàn giao tổng thể hệ thống.