## Slide 1: Đào tạo chuyển đổi dữ liệu
Nâng cấp, triển khai hệ thống thông quan điện tử theo mô hình xử lý tập trung cấp Tổng cục
Công ty Hệ thống Thông tin FPT

## Slide 2: NỘI DUNG
Quy trình chuyển đổi
I.
Chuyển đổi danh mục loại hình SXXK
IV.
Chuyển đổi danh mục loại hinh CX
V.
Chuyển đổi danh mục loại hình Gia công
III.
Chuyển đổi dữ liệu tờ khai
VI.
Công việc cán bộ IT cục, chi cục
II.
Chuyển đổi dữ liệu thanh khoản GC, SXXK, CX
VII.

## Slide 3: I. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI
Quá trình chuyển đổi gồm 02 giai đoạn
  Chuyển đổi toàn bộ danh mục loại hình GC, SXXK, CX từ hệ thống TQDT_v4 sang TQDT_TT
  Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu tờ khai, kết quả thanh khoản từ hệ thống TQDT_v4 sang TQDT_TT

## Slide 4: I. QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI
Giai đoạn 1: Chuyển đổi danh mục
GC
SXXK
15 ngày
Giai đoạn 2: Chuyển đổi tờ khai & kết quả thanh khoản
CX
GC
SXXK
CX
KD
Doanh nghiệp
Hải quan chi cục
Hải quan cục
Hải quan Tổng cục
Dừng đăng ký danh mục GC, SXXK, CX
Dừng đăng ký tờ khai vào hệ thống TQDT_v4
Dừng đăng ký danh mục GC, SXXK, CX
Dừng đăng ký tờ khai vào hệ thống TQDT_v4
Thực hiện sửa đổi tờ khai TQDT_v4
Kiểm tra cấu trúc dữ liệu & chuẩn hóa
In báo cáo
Backup DB SLXNK, SXXK chuyển về Tổng cục
Dừng hệ thống tiếp nhận tại Cục đối với chi cục Hải quan chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT
Kiểm tra cấu trúc dữ liệu & chuẩn hóa
In báo cáo
Backup DB SLXNK, SXXK chuyển về Tổng cục
Kiểm tra toàn bộ dữ liệu tờ khai, phân luồng đã đồng bộ xuống chi cục chưa.
Đăng ký danh mục vào hệ thống TQDT_TT. Đăng ký tờ khai vào hệ thống VNACCS
Tiếp nhận DB Backup của chi cục
Đối chiếu báo cáo với chi cục
Chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống TQDT_TT
Tiếp nhận DB Backup của chi cục
Đối chiếu báo cáo với chi cục
Chuyển đổi dữ liệu vào hệ thống TQDT_TT
Loại bỏ phân quyền kiểm tra sơ bộ đăng ký mới, sửa, hủy danh mục GC, SXXK, CX trên chương trình TQDT_v4

## Slide 5: II. Công việc cán bộ IT cục
Giai đoạn 1: Chuyển đổi toàn bộ danh mục loại hình GC, SXXK, CX từ hệ thống TQDT_v4 sang TQDT_TT
  Dừng hệ thống tiếp nhận tại Cục đối với chi cục Hải quan chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT bằng cách:
    Loại bỏ Mã Hải quan chi cục chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT ra khỏi file web.config của Web service tiếp nhận, thẻ “LIST_MA_HQ_CC_DIEN_TU_THEO_MO_HINH_TNTT”
    <add key ="LIST_MA_HQ_CC_DIEN_TU_THEO_MO_HINH_TNTT" value ="01TE01,02CC,02PJ"/>
    Loại bỏ Mã Hải quan chi cục chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT ra khỏi file config.xml của service PhanTichMsgCuc
    <MaHQ>A01B01;T01E01;</MaHQ>
    <DanhSach_MaHQ_Nhan>A01B01;T01E01;</DanhSach_MaHQ_Nhan>
  Backup DB: SLXNK_CUC, SXXK _CUC
  Kiểm tra cấu trúc dữ liệu & chuẩn hóa
    Chạy script và làm theo hướng dẫn trên các DB SLXNK_CUC và SXXK_CUC:
      GD1_Buoc1_SLXNK_Add_Table_Column_1_1
      GD1_Buoc2_SLXNK_Check_DataType
      GD1_Buoc1_SXXK_Add_Table_Column_1_1
      GD1_Buoc2_SXXK_Check_DataType
  In báo cáo: thực hiện các script (tham khảo mẫu báo cáo trong file excel đính kèm)
    Gia công: 06 script GD1_GC_DANH_MUC_01 , 02, 03, 04, 05, 06
    SXXK: 03 script GD1_SX_DANH_MUC_01 , 02, 03
    CX: 03 script GD1_CX_DANH_MUC_01, 02, 03
  Backup DB: SLXNK_CUC, SXXK_CUC chuyển về Tổng cục

## Slide 6: II. Công việc cán bộ IT chi cục
Giai đoạn 1: Loại bỏ phân quyền kiểm tra sơ bộ đăng ký mới, sửa, hủy danh mục GC, SXXK, CX trên chương trình TQDT_v4
Giai đoạn 2: Chuyển đổi toàn bộ dữ liệu tờ khai, kết quả thanh khoản từ hệ thống TQDT_v4 sang TQDT_TT
  Đã dừng hệ thống tiếp nhận tại Cục đối với chi cục Hải quan chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT từ giai đoạn 1
  Backup DB: SLXNK, SXXK
  Kiểm tra toàn bộ dữ liệu tờ khai, phân luồng đã đồng bộ xuống chi cục chưa.
    Chạy Script “GD2_DanhSach_ToKhai_ChuaDongBo_ChiCuc.sql” và làm theo hướng dẫn.
  Kiểm tra cấu trúc dữ liệu & chuẩn hóa
    Chạy script trên DB SLXNK, SXXK và làm theo hướng dẫn
      GD2_Buoc1_SLXNK_ToKhai_Add_Table_Column_1_1
      GD2_Buoc2_SLXNK_ToKhai_Check_DataType
      GD2_Buoc1_SXXK_ToKhai_Add_Table_Column_1_1
      GD2_Buoc2_SXXK_ToKhai_Check_DataType
  In báo cáo: thực hiện các script
  Backup DB: SLXNK, SXXK chuyển về Tổng cục

## Slide 7: III. Chuyển đổi danh mục loại hình Gia công
Các bảng chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT (SLXNK)
  DHDGC: Hợp đồng gia công
  DLOAISPGC: Loại sản phẩm của hợp đồng gia công
  DNPLHD: Nguyên phụ liệu gia công
  DSPGC: Sản phẩm gia công
  DThietBi: Thiết bị gia công
  ecsDHangMau: Hàng mẫu gia công
  DDMuc: Định mức gia công
  SDanhMucGC

## Slide 8: IV. Chuyển đổi danh mục loại hình SXXK
Các bảng chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT (SXXK)
  SSP: Sản phẩm xuất khẩu
  SNPL: Nguyên liệu sản xuất
  DINHMUC_TT: Thông tin ngày cấp định mức sản phẩm
  DINHMUC: Thông tin chi tiết định mức sản phẩm

## Slide 9: V. Chuyển đổi danh mục loại hinh CX
Các bảng chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT (SLXNK)
  ecsCX_DM_HH_DUA_VAO_D: Danh mục hàng đưa vào
  ecsCX_DM_HH_DUA_RA_D: Danh mục hàng đưa ra
  ecsCX_DINHMUC: Định mức sản phẩm
  ecsGhiNhanChungTu: Thông tin ghi nhận

## Slide 10: VI. Chuyển đổi dữ liệu tờ khai
Các bảng chuyển đổi sang hệ thống TQDT_TT (SLXNK)
  30 bảng theo danh sách sau:
DToKhaiMD | ecsChungThuGiamDinh | ecsGhiNhan | ecsGiayPhep_DangKy_KiemTra_ChungTu | ecsPhucTap
DToKhaiMDPS | ecsChungThuGiamDinh_Hang | ecsGiayBaoLanh | ecsGiayPhep_DangKy_KiemTra_Hang | ecsPhucTap_D
DHangMD | ecsChungTuNo | ecsGiayNopTien | ecsGiayPhep_KetQua_KiemTra | ecsVanBanMienThuc
DHangMDDK | ecsCO | ecsGiayNOPTIEN_THUE | ecsGiayPhep_KetQua_KiemTra_ChungTu | ecsVanDon
DHangMDKH | ecsCOCT | ecsGiayPhep | ecsGiayPhep_KetQua_KiemTra_Hang | ecsVanDon_Hang
DHangMDPS | ecsDeNghiChuyenCK | ecsGiayPhep_DangKy_KiemTra | ecsGiayPhepCT | ecsVanDonCT

## Slide 11
V. TRAO ĐỔI –THẢO LUẬN

## Slide 12
Trân trọng cảm ơn!